- 邀请招标文件

项目名称：学生活动中心吊顶安装项目（第二次）

采购单位： 重庆市农业学校

二〇二四年十二月

重庆市农业学校总务后勤部对学生活动中心吊顶安装项目进行邀标采购。特邀有资格的供应商前来参与邀标。

### 一、采购内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 学生活动中心吊顶安装项目（第二次） | 80500 |  |

### 二、供应商资格条件

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：无

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。

（四）本项目不接受联合体报价。

### 三、项目技术（服务）需求

1.硅钙板吊顶，面积约1200平方米（以实际测量为准）；

2.消防喷淋改装加长共90个；

3.新风系统出风口加长共40个；

4.中央空调及灯具高度调整20个（以实际测量为准）。

合计预算：80,500元。

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、材质要求、规格、数量、质量要求与采购文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于1年。

（三）产品属于国家规定的“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

签订合同后，以校方通知为准。

（二）交货地点

### 重庆市农业学校艺耕楼4楼

### 六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下根据采购文件要求完成设计，制作及安装。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

### 七、报价要求

1.本项目采用工程量清单计价。

2.报价范围：各供应商对采购人提供的工程量清单进行自主报价。供应商必须完成采购文件、工程量清单以及施工图范围内的所有工程内容。

3.本次报价为人民币报价，包含：设计费、货物费、运输费、安装调试费、装卸费、质检费、除渣费、税费（含关税）等所有费用，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

八、结算原则

1. 结算总价＝分部分项工程量清单综合单价×子项工程量+措施项目费+其他项目费+安全文明施工费+规费+税金+设计变更及新增部分金额+合同约定的其它费用（合同如果没有约定，则取消此项目）。

实际报价以竞标现场书面报价为准，分部分项工程项目清单计价表中的成交单价在签订合同时按照（第二轮报价的总价减去安全文明施工费和暂列金额与第一轮报价总价减去安全文明施工费和暂列金额相比的下浮比例）的价格比例进行等比例调整。

2.各部分的结算原则如下：

（1）分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单项目按成交单价实行综合单价包干。工程结算时，以成交人最后成交单价为结算单价依据，乘以施工图及设计变更按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算且经采购人及监理工程师（有监理单位的情况下）审核的工程量，作为该子项的结算合价。各分部分项工程量清单子项合价累计相加，得分部分项工程量清单结算价。

（2）措施费：措施费（除安全文明施工费）参照分部分项清单综合单价处理方式同比例下浮。

施工组织措施费：按投标价包干使用。

施工技术措施费：施工技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；施工技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位列项的项目，以中标人投标报价的综合单价乘以按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算 。

（3）本工程设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，或采购工程量清单中有漏项或工程施工中出现新增项目，由成交人在变更项目启动后7天内向采购人提出，经采购人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有相同的子项，原则上按投标时的相同子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中相同子项的成交综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交人报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与投标报价的工程量清单中有类似子项的，原则上按投标时的类似子项的成交综合单价报价执行；如投标报价中类似子项的成交综合单价明显高于市场价格，其综合单价需由成交人报送采购人重新审核，以采购人的审定的综合单价执行。

变更（包括签证）工程与工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）及相关配套文件的规定进行组价（其中材料及人工费中标价中有的按中标价计算；中标价中没有的材料单价按施工期间重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》公布的信息价算数平均值执行；中标价及《重庆工程造价信息》中均没有的材料由采购人认质核价后，按核定的材料价格执行），组价后按成交价与最高限价下浮比例下浮后进入结算（其中按市场价计入的材料单价或综合单价不下浮）。

A、材料由成交人进行采购，其中工程的主要材料部分采购前需报监理人和采购人核质核价后再行采购，按结算评审部门审定后价格进行结算；如《重庆工程造价信息》中有的材料，核定价不得高于施工期间《重庆工程造价信息》信息价的算术平均值。

B、人工工日单价按投标报价中的人工工日单价执行，投标报价中没有的人工工日单价则按施工期间《重庆工程造价信息》公布的重庆主城区人工指导价的算术平均值执行。

④变更工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）的规定的计量规则计算。

（4）其他项目清单结算金额

①材料采用暂估单价的，在施工过程中，使用前由成交人报价，经采购人审核同意后方可采购、施工。结算时只对采购人核定单价与暂估单价的价差部分进行调整（调整的数量根据工程结算数量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。若成交人在采购人核价后5个工作日内，成交人拒绝签字确认采购人核定的价格或拒绝按采购人核定的价格采购的，则该种材料改为甲方采购供应，其该种材料费用采购人按暂估单价（含应计取的税金）在结算价款中扣除，且采购人还应按规定收取该种材料费用的采保费的1/3。

注：材料暂估单价仅指此类材料本身运至施工现场的价格，不包括这些材料的安装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，上述费用由竞标人自行考虑计入各相应子目的综合单价报价中，成交后不再计取。

②本工程采用专业工程暂估价或暂列金额采购的，结算时按实结算。其中以暂列金额采购的施工内容实施与否由采购人决定。

（5）安全文明施工费：按渝建发[2014]25号、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）的规定按实结算。

（6）规费：按投标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（7）税金：按投标费率结算，若中标人的投标报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（8）采购人要求成交人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，成交人应接受采购人施工要求，双方核质核价进入结算。

3.本合同价款采用固定单价合同方式确定。本合同采用固定单价合同。

风险范围以外合同价款调整方法：根据本项目实际情况进行综合单价报价（综合单价需投标人自行考虑一切风险费用），结算时，无论工程量增减变化，材料涨幅变化等风险，综合单价均不再进行调整。

九、投标保证金

（一）投标保证金的交纳方式

投标人需在投标截止时间（2024年12月31日北京时间15:00）前前往重庆市农业学校艺耕楼三楼财务部现金缴纳投标保证金1000元。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在评标结束三个工作日内前往重庆市农业学校艺耕楼三楼财务部凭财务收据直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后三个工作日内前往重庆市农业学校艺耕楼三楼财务部凭财务收据直接退还。

投标保证金退还联系人：郭老师 023-68033150。

- 付款方式

- （一）质量保证金

### 项目验收合格后，成交供应商向采购人缴纳3％的质量保证金，该质量保证金在质保期（验收合格日起算12个月）满后无质量问题，采购人在收到退质量保证金申请后一次性退还（不计利息）。

### （二）付款方式

### 本工程审计结果作为最终结算依据。项目验收合格后，采购人出具项目验收合格报告，凭验收合格报告、增值税专用发票、合同、审计报告等资料，采购人于15日内支付审定金额100%的工程款项给成交供应商(如遇采购人正常放寒暑假，支付时间顺延至采购人正常上班后起算支付时间)。

### 十一、供应商响应文件要求

供应商必须在投标截止时间（2024年12月31日北京时间15:00）前到重庆市农业学校艺耕楼3楼总务后勤部完成投标资料的递交，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章；

2.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

3.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

4.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

5.技术参数要求、商务要求（本采购文件三、四、五、六 、七、八、九要求）响应承诺。

6.其他应提供的资料（设计图等）。

（二）提交文件的要求

1.供应商盖鲜章后的投标文件一份。

2.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

3. 供应商制作的响应文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

4.供应商制作的投标文件应密封完整，密封处盖章。

### 十二、评审有关说明

1.评审时间：2024年12月31日15:00

2.询价地点：艺耕楼3楼会议室

3.评审人员：学校办公室、财务室、总务后勤部

4.监督人员：学校纪检专干

### 十三、成交规则及采购异议处理

（一）成交标准

1、评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购小组应当将其作为无效投标处理。

2、采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。采购人也可以授权评审小组直接确定成交供应商。

### （二）采购异议处理

1.供应商对采购文件中供应商资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人提出。

2.供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起一个日历日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

3.采购人在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4.对于供应商弄虚作假、恶意中标或成交后未按照本采购文件履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其成交资格。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

### 十四、联系方式

采购单位：重庆市农业学校

联系人：郭老师

电  话：023-68033150

地  址：重庆高新区白市驿镇黄金桥2号

### 十五、其他有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市农业学校官网下载查看本项目采购文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）无论采购结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（三）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

重庆市农业学校 （采购人） ：

我方收到                                             （项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的商品、以及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受采购文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

### 明细报价表

### 项目名称：

# 注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年  月  日

- 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

三、法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

致    重庆市农业学校 （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的采购报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致   重庆市农业学校  （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的采购报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

注：若法人负责本项目可不提供此文件

四、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致  重庆市农业学校  （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

- 五、技术要求、商务要求条款响应

- 技术要求、商务要求条款响应

项目名称：

### 本公司完全响应采购文件本采购文件三、四、五、六 、七、八、九要求中所有要求，无偏离、无差异。并承诺严格按照本采购文件要求的货物的材质颜色要求、技术参数、数量、送货时间等要求送货及安装。

### 供应商：                             法定代表人或法定代表人授权代表：

### （公章）                                           （签字或盖章）

年   月   日

- 六、其他应该提交的资料（如果有）

---------------------------------------------------------------------

（结束）